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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Umowy nr …………………………..
zawarta w Łapanowie , dnia ………………………. pomiędzy:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie z siedzibą 32-742 Sobolów 23,
NIP 8681699027, REGON:005694504

zwaną dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowaną przez 
Ks Mariusz Mucha – Proboszcza Parafii
a

…………………………………………………………………………………………   z siedzibą w ……………………………………………………………..REGON …………………, NIP …………………., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………………………….
§ 1  

 Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej realizacji inwestycji pod nazwą: Remont konserwatorski dachu Kościoła p.w. Wszystkich Świętych i MB Różańcowej w Sobolowie
2. Zakres prac wymagany do należytego wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1  ust. 1 umowy określa potrzeba jego wykonania z najwyższą starannością w tym sztuką budowlaną a w szczególności:

1) programem prac konserwatorskich  w tym opinią konserwatorską 
2) Zapytaniem  ofertowym z załącznikami.

3. Opracowania i dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią integralną cześć  niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przekazana przez Zamawiającego posiadana przez niego dokumentacja o której mowa w § 1 ust.2 niniejszej umowy są mu znane i stanowią podstawę do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Strony wspólnie oświadczają iż wszystkie prace i dostawy, które muszą być wykonane w celu realizacji z najwyższą starannością przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust.1 umowy stanowią prace objęte niniejszą umową i żadna z prac i dostaw nie będzie uznana za prace dodatkową za które Wykonawcy będzie przysługiwać jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenia oprócz wynagrodzenia opisanego w niniejszej umowie.

§ 2 

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy: do 11 miesięcy od podpisania umowy 
3. Termin zakończenie realizacji przedmiotu umowy oznacza termin zakończenia wszystkich prac objętych przedmiotem umowy oraz podpisanie przez strony niniejszej umowy protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie inwestycji.

4. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Gminę  Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.
§ 3 

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości ...............................  zł. brutto (słownie: ..............................................), w tym podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, obejmuje całkowity dla Zamawiającego koszt należytego wykonania przedmiotu umowy opisanego § 1 ust. 1 umowy obejmujące w szczególności koszty:

1) prac przygotowawczych, porządkowych,

2) zagospodarowania terenu prowadzenia prac 

3) utrzymania zaplecza terenu prowadzenia prac – naprawy, zapewnienia energii, wody na potrzeby budowy, 

4) zapewnienia i opłacenie kosztów pracy kierownika prac konserwatorskich i pozostałych osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy
5) wykonania niezbędnych badań, pomiarów, uzyskania opinii  i decyzji
6) Ubezpieczenie terenu prowadzenia prac
3. Strony wspólnie postanawiają że nieprzewidziane przez nie jakiekolwiek prace wymagane do właściwej, niewadliwej realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy nie będą stanowić dla Wykonawcy podstawy do zgłoszenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenie ponad wynagrodzenie przewidziane postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy obejmuje wszystkie prace o których mowa w § 1 niniejszej umowy mające na celu realizację przedmiotu umowy z najwyższą starannością i najwyższą jakością. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1  zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia  z zastrzeżeniem § 17.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie podwykonawców za wykonanie robót określonych w § 7  niniejszej umowy.

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca  kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§  4 

Zapłata wynagrodzenia 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane i odebrane prace nastąpi na podstawie  faktury końcowej. 
2. Faktura końcowa w wysokości  100% wynagrodzenia określonego § 3 ust. 1 po wykonaniu całego zakresu prac. Faktura końcowa nie wcześniej niż  w terminie wskazanym § 2 ust. 2.
3. Podstawą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 11.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 35 dni  od daty   doręczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem na rachunek wykonawcy wskazany w fakturze.
5. Jeżeli część prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy objętego wystawioną przez Wykonawcę fakturą została zrealizowana przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał pełną kwotę wynagrodzenia za wykonanie prac, których faktura dotyczy, względnie uwierzytelnione przez bank dowody zapłaty całości należnego Podwykonawcy wynagrodzenia lub umowę cesji wierzytelności, na mocy której zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy dokona bezpośrednio Zamawiający. 
6. Nie spełnienie wskazanych w ust. 5 warunków przez Wykonawcę  uprawnia Zamawiającego do zatrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy, aż do czasu udokumentowania przez Wykonawcę zapłaty dla Podwykonawcy.
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego     podwykonawcę, przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
8. Bezpośrednia zapłata określona w ust. 7 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. Poprawnie wystawiona faktura winna być zgodna z poniższymi danymi: Nabywca wskazana zostanie Parafia Rzymsko Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie z siedzibą
32-742 Sobolów 23, NIP 8681699027, a jako odbiorca, Parafia Rzymsko Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie z siedzibą 32-742 Sobolów 23. Faktury wystawione w inny sposób będą zwracane Wykonawcy.
11. Zbycie przez Wykonawcę wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej Umowy, możliwe będzie wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
§ 5
Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielami Zamawiającego  przez cały czas realizacji przedmiotu umowy będzie: 

1) ........................................................, 

2. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy powierzyć  w całości lub w części innemu, podmiotowi będącego przedstawicielem Zamawiającego wykonywanie praw i obowiązków opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w zdaniu poprzednim § 5 ust.2 umowy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Wykonawcę. 

3. Wykonawca wskazuje niżej wymienione osoby:

1) Kierownik prac konserwatorskich : …………………….. 

4. Zmiana osób o których mowa w § 5 ust.3 niniejszej umowy wymagać będzie pod rygorem nieważności pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Przedstawicielem  do kontaktu ze strony   Zamawiającego  z Wykonawcą   będzie  …………………………………. Tel………………e-mail ……………………

6. Przedstawicielem  do  kontaktu ze strony  Wykonawcy  z   Zamawiającym będzie: ……………………………………tel. ……………e-mail ……………………….

§ 6   

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za wyjątkiem następujących części zamówienia:……………………………………..………………
3. Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wyłącznie za zgodą Zamawiającego i tylko w uzasadnionych przypadkach.

4. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą a  także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia;

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem dostawy, bez względu na wartość  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 5, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy. Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

7. Wykonanie prac w ramach formuły podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną
§ 7
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje również  możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w szczególności w następujących przypadkach:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzonych czynności  pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;
3) zmiany zakresu prac, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które są określone w złożonej ofercie;
4)  wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę  pomimo, że Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty,  za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących  podwykonawców;
5) Wprowadzeniu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
6) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: 
a) przedłużającymi się  procedurami administracyjnymi  na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych nie wynikające z winy Wykonawcy .
b) innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy,

c) możliwością wykonania dodatkowych prac nie objętych przedmiotem zamówienia
2. Warunki zmiany: Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcy
§ 8
 Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu prowadzenia prac w terminie do 7 dni od podpisania umowy. 
2. Przystąpienia do odbioru prac na warunkach ustalonych mocą niniejszej umowy, 

3. Przeprowadzenia końcowego odbioru przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia umownego na  warunkach określonych postanowieniami niniejszej umowy,
§ 9 

Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) Protokolarnego przejęcia terenu prowadzenia prac w  terminie do 7 dni od  podpisania umowy.
2) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zapytaniem ofertowym, przepisami ustawy Prawo budowlane, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony środowiska, zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej. 
3) Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem prowadzenia prac. 

4) Oznakowanie i zabezpieczenie teren prowadzenia prac  z zachowaniem najwyższej staranności oraz utrzymanie na terenie prowadzonych prac porządku oraz przestrzeganie przepisów bhp i p.poż a także uporządkowanie przyległego terenu po zakończeniu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego,

5) Ponoszenie, od chwili przejęcia  placu  prowadzenia prac  do chwili  odbioru  końcowego, odpowiedzialności  na zasadach  ogólnych  za szkody  powstałe  z jego  winy  na placu  prowadzenia prac.

6) Wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego i terenu prowadzenia prac, wykonania wszystkich prac  towarzyszących niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, 

7) Zapewnienie  wykonania  przedmiotu umowy  przez  osoby, których  kwalifikacje  i  stan  zdrowia  pozwalają  na  wykonanie  prac a w szczególności  zapewnienie  wykonania  przedmiotu  umowy oraz  nadzoru  prac  przez  osoby  mające  wymagane  przepisami  prawa oraz  warunkami zaproszenia do składania ofert uprawnienia. Zmiana  którejkolwiek z osób o których  mowa  powyżej  w trakcie  realizacji  przedmiotu niniejszej  umowy  musi  być  uzasadniona przez  Wykonawcę  na piśmie  i wymaga  pisemnego  zaakceptowania  przez Zamawiającego. Zamawiający  zaakceptuje  także zmianę  w terminie  do 7  dni  od  daty  przedłożenia  propozycji i wyłącznie  wtedy gdy  kwalifikacje  i  doświadczenie  wskazanych  osób będą  takie same  lub  wyższe  od  kwalifikacji i doświadczenia  osób  określonego  postanowieniami  zapytania ofertowego.

8) Informowanie w formie pisemnej, pod rygorem odstąpienia od umowy, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia,

9) Załatwienia spraw z eksploratorami mediów oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót,

10) Zapewnia wykonania wszystkich niezbędnych pomiarów z ich protokolarnym  udokumentowaniem,

11) Ponoszenia wszelkich innych kosztów związanych z realizacją zamówienia,

12) Umożliwienia Zamawiającemu w każdym terminie przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu prowadzenia prac,
13) Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach przeglądu i odbioru w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji,

14) Natychmiastowego  zabezpieczenia  ewentualnych  awarii oraz poinformowanie  Przedstawiciela Zamawiającego o ich wystąpieniu.

15) Zawiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o  wykonaniu  prac  zanikowych  w terminie  najpóźniej   2-ch dni od ich wykonania i przed ich zakryciem, dostarczenie ewentualnych wyników badań  umożliwiających  przeprowadzenie odbioru jakościowego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego, będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego

16) Zakupu i dostarczenia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

17) Zagospodarowania terenu prowadzonych prac wraz z doprowadzeniem mediów dla celów prowadzenia prac  oraz jego zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych,  
18) Prowadzenia dokumentacji prowadzonych prac, 

19) Zorganizowania i prowadzenie prac  w sposób zgodny z umową, obowiązującymi przepisami w tym przepisami bhp, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poż., 

20) Utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzenia prac , a po zakończeniu usunięcia poza teren prowadzonych prac  wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu prowadzonych prac oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym, 

21) Ochrony mienia znajdującego się na terenie prowadzonych prac  w terminie od dnia przejęcia terenu prowadzonych prac  do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, 

22) Zagospodarowania powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U. 2023 poz. 1587) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024r.  poz. 54) wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych, 
23) Realizacji zaleceń Zamawiającego,

24) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego

25) Organizowania i prowadzenia prac w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 41 z póżn.zm);

§ 10  

Wymogi dotyczące materiałów

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń do używania których przysługują mu określone uprawnienia z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. 

2. Materiały, maszyny i urządzenia winny spełniać wymogi przewidziane prawem powszechnie obowiązującym jak również postanowieniom niniejszej umowy.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 11  

Odbiory

1. Zamawiający dokona odbioru prac w ramach następujących rodzajów odbiorów: 
a) odbiór jakościowy prac zanikających i ulegających zakryciu,- potwierdzony  pisemnie  ze wskazaniem   zakresu i rodzaju  prac,
b) odbiór końcowy prac, 

c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

2. Odbiorów prac zanikających dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego, odbiorów częściowych dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do
odbioru częściowego prac poprzez zgłoszenie pisemne ( osobiście) lub w formie  powiadomienia e-mailem  Zamawiającego o gotowości do odbioru.

3. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru prac o których mowa w §11 ust.1a) niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona ich odpowiedniego odkrycia w celu przeprowadzenia ich odbioru. 

4. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej z zastrzeżeniem ust. 5   i ust 8 oraz  § 2 ust. 2 . 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy do 5 dni od daty zawiadomienia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru  zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie (faksem). 

6. Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz dokumentacji powykonawczej a także między innymi wszelkie atesty, certyfikaty, protokoły ( jeżeli są wymagane przepisami prawa).
7. Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego w składzie będzie również przedstawiciel Gminy Łapanów do odbioru prac i uprawniony przedstawiciel  Wykonawcy. 
8. Prace Komisji, o której mowa w ust. 7  nie powinny trwać dłużej niż  5 dni od daty rozpoczęcia odbioru końcowego z zastrzeżeniem  § 11  ust. 9 pkt. 1. 

9. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) w przypadku istnienia wad nieistotnych to jest takich:

a) które nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

             jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru końcowego wyznaczając Wykonawcy 

             termin ich usunięcia.
b) które nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy

      zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru końcowego, odpowiednio 

      obniżając wynagrodzenie Wykonawcy.

2) w przypadku istnienia wad istotnych to jest takich które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający odstąpi od umowy względnie wezwie Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy na nowo. 

10. W sytuacji ujawnienia wad istotnych o których mowa w § 11 ust.9 pkt 2 Zamawiający odstąpi od czynności odbioru końcowego przy uznaniu niezasadnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego oraz naliczy stosowne kary umowne przewidziane w postanowieniach umowy.
11. W sytuacji wystąpienia okoliczności o których mowa w § 11 ust.10 umowy Zamawiający umieści w protokole odbioru informacje iż do odbioru nie doszło.

12. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad o których mowa w § 11 ust.9 pkt 1 lit. a w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zmawiający uprawniony jest do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenie Wykonawcy. Wysokość obniżonego wynagrodzenia stanowić będzie według wyboru Zamawiającego koszt faktycznego usunięcia wad przez podmiot trzeci względnie orientacyjne koszty usunięcia wad ustalone przez Zamawiającego według katalogu nakładów rzeczowych i średnich cen cennika Sekocenbudu obowiązujących  na dzień ustalania wysokości kosztów.

13. W przypadku o którym mowa w § 11 ust. 9 pkt. 1 lit. b  niniejszej umowy Zamawiający dokona obniżenia wynagrodzenia w wysokości ustalonej na podstawie katalogu nakładów rzeczowych i średnich cen cennika Sekocenbudu obowiązujących  na dzień sporządzenia protokołu odbioru.

14. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokołu odbioru ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad gwarancji jakości oraz rękojmi.
15. Zamawiający wyznaczy datę odbioru, o których mowa w § 16 odpowiednio przed upływem terminu gwarancji. 
16. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie. 
17. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym   po upływie okresu gwarancji rękojmi rozpoczyna swój bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12  

Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub naruszenia innych postanowień umownych, Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne w następujących przypadkach:

1) za nieterminowe  wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia  ryczałtowego brutto, o którym mowa odpowiednio  w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych podczas odbioru częściowego/końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego odpowiednio  w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego terminu do usunięcia wad.

3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji  w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego odpowiednio  w § 3 ust. 1   Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego terminu do usunięcia wad.

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §  3 ust.1 niniejszej umowy.

2. Łączna  maksymalna  wysokość kar umownych przewidzianych w umowie nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego  w §  3 ust.1 niniejszej umowy

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z wyłącznej winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §  3 ust.1 niniejszej umowy.
4. Kary umowne o których mowa w § 12 ust. 1  mogą być dochodzone przez Zamawiającego niezależnie.

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy jak również zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

§ 13  

Zabezpieczenia

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia umownego ustalonego w § 3  ust. 1 niniejszej umowy w wysokości: ……………………………………………., w formie ……………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy obejmuje cały okres trwania umowy tj: na czas realizacji i odbioru przedmiotu umowy oraz okres rękojmi za wady oraz gwarancji 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
a) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
b) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż  w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.
4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy lub przedłużającego się czasu dokonania odbioru końcowego spowodowanego wadami w wykonaniu przedmiotu zamówienia i nieskutecznymi zgłoszeniami Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób aby obejmowało także przedłużający się czas z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia bez zmniejszania jego wysokości.

5. Jeżeli zmiana o której mowa w ust. 4 prowadzi do zmiany  zabezpieczenia w zakresie okresu rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu stosownej zmiany wniesionego zabezpieczenia ( np. aneks).

§ 14  

Ubezpieczenie terenu prowadzenia prac
1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć się od wszelkich ryzyk związanych 
z wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu zobowiązań z niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia co najmniej równą kwocie złożonej oferty.
2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winna zawierać co najmniej następujące warunki:
a) Wykonawca nie może rozwiązać umowy bez zgody Zamawiającego
b) Okres ubezpieczenia – co najmniej do dnia  odbioru końcowego
3. Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania terenu prowadzonych prac, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 
§ 15   

Warunki odstąpienia od Umowy i rozwiązania umowy

1) Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy.

2. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku   niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy a w

    szczególności gdy Wykonawca:

1) nie rozpoczął wykonania robót wynikających z niniejszej Umowy w ciągu 14 dni od daty protokolarnego przekazania mu przez Zamawiającego terenu prowadzenia prac,

2) wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z prawem lub umową a także zasadami wiedzy technicznej jak również w sposób nieterminowy,

3) nie wykonuje robót przez okres dłuższy niż 14 dni pomimo pisemnego wezwania do ich wykonania przez Zamawiającego,

4) Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy tak dalece, że zagrożony jest termin wykonania prac określony w umowie,

5) nie przedłuża ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

6) nie wniósł zmiany do wniesionego zabezpieczenia umowy w zakresie obowiązywania z tytułu  rękojmi za wady, 

3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu umowy osób innych, nie wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikająca z braku kierownictwa prac konserwatorskich będzie traktowana jako przerwa, wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania robót;
4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do:

1) zabezpieczenia przedmiotu umowy przed szkodą która mogłaby powstać na wskutek przerwania prac,
2) zgłoszenia Zamawiającemu odbioru prac w celu przeprowadzenia ich inwentaryzacji, 

3) opuszczenia terenu prowadzonych  prac wraz z rzeczami i podmiotami w terminie 3 dni od dnia odstąpienia względnie rozwiązania umowy,

5. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 15 ust.4 pkt 2 niniejszej umowy  postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 16  

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  i rękojmi obejmującej cały przedmiot niniejszej umowy na okres 60  miesięcy liczony od dnia następnego po dniu podpisania końcowego protokołu odbioru.

2. W dacie podpisania końcowego protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu oświadczenie o udzieleniu gwarancji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Brak wydania przez Wykonawcę dokumentu o którym mowa w § 16 ust.2 umowy nie stanowi warunku udzielenia gwarancji która obowiązuje również w przypadku jego braku. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej części. 

4. W ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji po stwierdzeniu przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie o którym mowa w § 16 ust.4 umowy Zamawiający może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. 
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał usunięcia wady, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub usunięcia wady. 
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 
8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. 
9. W dowolnym terminie w trakcie obowiązywania gwarancji jakości Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę w celu przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego a Wykonawca winien uczestniczyć w przeglądzie pod rygorem, że jego nieobecność oznaczać będzie uznanie  stwierdzeń zawartych w protokole za przyznane.  Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w trakcie przeglądu, które wystąpiły w Przedmiocie umowy lub/i wszelkich użytych lub/i wbudowanych przez Wykonawcę materiałach, urządzeniach, elementach wyposażenia i wszelkich innych elementach.

10. Niezależnie od tytułu dochodzenia przez Zamawiającego swoich praw ( gwarancja czy rękojmia) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zawiadamiającego pisemnego wezwania chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin. 
11. Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

1) po wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub faksem wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. 

2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 11 pkt 1), nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.

3) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego

12. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe, zgodne z ust.1

§ 17  
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, związane z wykonywaniem niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne będą poddane   mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
2. W przypadku braku zawarcia porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść praw na rzecz osoby trzeciej. 
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy aneksu do niemniejszej umowy pod rygorem nieważności.

6. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarze dla zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
            WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY

………………………………………….                           …………………………………………….

Załącznik nr 1

NR  ……../......................./2024/........
GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE PRACE
Gwarant:
……………………………..

reprezentowany przez:

……………………………….

NIP…………. REGON………………

Przedmiot objęty gwarancją: wykonanie prac konserwatorskich  oraz zamontowane urządzenia przez Wykonawcę (Gwaranta) na podstawie Umowy zawartej w dniu ……….. dotyczącej zadania pn.: „Remont konserwatorski dachu Kościoła p.w. Wszystkich Świętych i MB Różańcowej w Sobolowie” którego Inwestorem jest: 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie, z siedzibą w 32-742 Sobolów 23
Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie prace, zamontowane urządzenia i użyte materiały wykonane w ramach wymienionej Umowy.

Uprawniony z gwarancji:
podmiot, który występuje jako Zamawiający w Umowie jak również każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy, a także następca prawny Zamawiającego.

Data odbioru końcowego:
…………..

1. Oświadczenie i zapewnienia Gwaranta

Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że objęty niniejszą Gwarancją przedmiot  gwarancji został wykonany prawidłowo, zgodnie z umową i dokumentacją, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady przedmiotu gwarancji powstałe na skutek niezachowania przez Gwaranta któregokolwiek z obowiązków Gwaranta określonych powyżej.

2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji

Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady przedmiotu gwarancji, które wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (od Uprawnionego z Gwarancji) – aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji.

Odpowiedzialność Gwaranta za wady przedmiotu gwarancji obejmuje zarówno wady, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora, lecz za które odpowiedzialność ponosi Gwarant.

Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad przedmiotu gwarancji, które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad przedmiotu gwarancji w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub gdy wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej.
3. Termin obowiązywania Gwarancji

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem następnym po dniu podpisania protokołu  odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora i kończy się po upływie 60 miesięcy licząc od tej daty.

W przypadku usunięcia przez Gwaranta wady lub wykonania wadliwej części przedmiotu gwarancji na nowo, termin Gwarancji na część, w której wada/y została usunięta, biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.

W innych przypadkach termin Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu gwarancji, Uprawniony z gwarancji nie mógł korzystać z przedmiotu gwarancji.

4. Procedura reklamacyjna

Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej wadzie przedmiotu gwarancji, która to wada wyszła na jaw po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty jej dostrzeżenia.

Informacja o dostrzeżonej wadzie przedmiotu gwarancji powinna mieć formę pisemną (list polecony ze zwrotnym poświadczeniem odbioru) oraz zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z wykonanym przez Gwaranta przedmiotem gwarancji, wskazywać termin i miejsce oględzin, nie krótszy jednakże niż 3 dni od daty otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawierać wskazany przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usunięcie wad, który powinien być wskazany jako termin w dniach lub tygodniach od daty podpisania protokołu, o którym mowa niżej.

Istnienie wady stwierdza się protokolarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiązek być obecny przy spisywaniu protokołu. W protokole odnotowany zostanie termin na usunięcie wad przedmiotu gwarancji przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokołu. Ewentualny brak obecności Gwaranta przy spisywaniu protokołu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Gwaranta, Gwarant upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia wad.

Jeśli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu których nie mógł być obecny w dniu i miejscu wyznaczonym na podpisanie protokołu, Uprawniony z Gwarancji ma prawo wyznaczyć nowy termin podpisania protokołu. Ponowny brak obecności Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokołu upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do wykonywania uprawnień jak wyżej, tj. do wykonywania uprawnień z Gwarancji w sposób, jakby Gwarant odmówił usunięcia wad.

Usunięcie wad przedmiotu gwarancji przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego z Gwarancji w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez Gwaranta.

Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad, a z protokołu wynika, że są to wady, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej), nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony usunąć wady na koszt i ryzyko Gwaranta.

Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z Gwarancji, wynikających z Umowy.

Podpis Gwaranta  Łapanów  Data……………………………


